

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

05.04.2022 с. Каировка № 22-п

О благоустройстве и санитарном состоянии

населенных пунктов муниципального

образования Каировский сельсовет

На основании Положения «О благоустройстве, озеленении и санитарном состоянии населенных пунктов» и в целях наведении порядка на придомовых территориях, общественных местах и производственных участках

1. Утвердить мероприятия по благоустройству, санитарному состоянию и озеленению сел сельсовета (приложение №1).

2. Объявить с 15 апреля по 15 мая 2022 г. месячник по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка в селах сельсовета.

3. Руководителям учреждений, независимо от форм собственности, домовладельцам населенных пунктов с 15 апреля организовать работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению закрепленных и прилегающих территорий.

4. Создать санитарную комиссию согласно приложения №2.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета: А.Н.Логвиненко

Разослано: прокуратуре района, членам комиссии, руководителям учреждений, в дело

Приложение № 1

 к постановлению

администрации Каировского сельсовета

 от 05.04.2022 №22-п

 МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству, санитарному состоянию и озеленению сел

Каировского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 1 | Проведение рейдов по санитарной очистке сел сельсовета, выявлению и предотвращению несанкционированных свалок, нарушений | постоянно | Административная комиссия, санитарная комиссия |
| 2 | Проведение собраний граждан в сёлах сельсовета по благоустройству, наведению санитарного порядка в селах сельсовета | апрель | Администрация сельсовета |
| 3 | Провести аппаратное совещание при главе сельсовета с участием руководителей учреждений по вопросу проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории сельсовета. | апрель | Администрация сельсовета |
| 4 | Провести разъяснительную работу с жителями сел в зонах возможного затопления. | апрель | Администрация сельсовета |
| 5 | В период паводка усилить контроль за качеством питьевой воды на территории сельсовета, провести совместные проверки состояния охранных санитарных зон водозаборов | апрель -май | Администрация сельсовета, санитарная комиссия |
| 6 | Проведение экологических субботников по очистке территорий учреждений и производственных объектов и содержание их в надлежащем виде | апрель,сентябрь | Администрация сельсовета,Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
| 7 | Проведение работ по благоустройству кладбищ сельсовета | апрель - июнь | Администрация сельсовета  |
| 8 | Проведение противопожарных мероприятий по границам населенных пунктов сельсовета, устройство противопожарных минерализованных полос и др. | май - сентябрь | Администрация сельсовета |
| 9 | Проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы с населением муниципального образования по вопросам реализации новой системы обращения с ТБО  | в течение всего периода | Администрация сельсовета |
| 10 | Вручение памяток населению по соблюдению санитарного состояния, благоустройства придомовой территории. | апрель -май | Администрация сельсовета, санитарная комиссия |
| 11 | Проведение ремонта дорог улиц сёл сельсовета | июнь-август | Администрация сельсовета |
| 12 | Благоустройство территории военно-мемориальных объектов (памятников, памятных знаков - очистка территории от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ) | апрель -май | Администрация сельсовета, Руководители учреждений |
| 13 | Благоустройство территории детских площадок на территории сельсовета (в с.Каировка установка элементов новой детской игровой площадки в рамках проекта инициативного бюджетирования) | май | Администрация сельсовета |
| 14 | Проведение работ по уничтожению карантинной и сорной растительности, дикорастущей конопли на территории сёл сельсовета | июнь-август | Администрация сельсовета, руководители организаций, учреждений сельсовета (по согласованию), |
| 15 | Принять участие в акции «Сад Победы» с высадкой саженцев. | май | Администрация сельсовета |
| 16 | Проведение акции-субботника «Чистый берег»  | июнь-сентябрь | Администрация сельсовета, руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
| 17 | Проведение образовательных воспитательных мероприятий экологической направленности в школах сельсовета. | постоянно | Директора школ |

 Приложение № 2

 к постановлению

администрации Каировского сельсовета

 от 05.04.2022 № 22-п

 **СОСТАВ**

 **санитарной комиссии**

 Логвиненко Алексей Николаевич - председатель комиссии,

 глава сельсовета

 Какурина Екатерина Викторовна - секретарь комиссии,

 специалист администрации

 ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

 Ширина Валентина Ивановна - фельдшер Екатериновского ФАПа

 Михайлов Алексей Иванович - староста с.Екатериновка

 Щербаков Тимофей Викторович - староста д.Ладыгино

 Аброськин Владимир Афанасьевич - староста д. Назаровка

 Шутова Валентина Михайловна - староста д. Смочилино

 Лебедева Лидия Петровна - староста д. Нехорошевка

 Тонова Светлана Яковлевна - депутат по избирательному округу №1

 Бочкарева Татьяна Александровна - специалист администрации

 Сметанина Ольга Михайловна - специалист по ПВУ