

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

30.11.2023 с. Каировка № 87-п

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2024-2030 годы |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемых для пожаротушения, предупреждения пожаров и гибели на них людей

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2024-2030 годы согласно приложения.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию и обнародованию, размещению на официальном сайте администрации Каировского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета А.Н.Логвиненко

Разослано: прокуратуре района, ОНД и ПР по Саракташскому и Беляевскому районам, ООО «Коммунсервис», администрации района

Приложение

к постановлению администрации Каировского сельсовета

Саракташского района

Оренбургской области

от 30.11.2023 № 87-п

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по улучшению состояния противопожарного водоснабжения**

**на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области**

**на 2024-2030 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Дата** | **Ответственные** |
| 1. | Провести общую инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования | ежегодно, апрель-май | администрация сельсовета,  сотрудники 9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Оренбургской области (по согласованию) |
| 2. | Проведение наружного технического осмотра сетей, колодцев согласно графикам планово-профилактического ремонта | ежегодно,  май-сентябрь | администрация сельсовета совместно с ООО «Коммунсервис» (по согласованию) |
| 3. | Проведение испытаний водонапорных сетей населённых пунктов сельсовета на водоотдачу | ежегодно,  апрель, сентябрь | администрация сельсовета, сотрудники 9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Оренбургской области (по согласованию) |
| 4. | Проведение проверки, испытания, при необходимости - текущего ремонта систем противопожарного водоснабжения | 2 раза в год  май, сентябрь | администрация сельсовета совместно с «Коммунсервис»  (по согласованию) |
| 5. | Замена пришедших в негодность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, кранов) | постоянно | администрация сельсовета |
| 6. | Проведение работ по установке или замене утраченных указателей (табличек) пожарных гидрантов и емкостей | в течение всего периода | администрация сельсовета |
| 7. | Обеспечение содержания источников противопожарного водоснабжения и прилегающей территории, их доступности для подъезда в любое время года (очистка от снега и льда в зимнее время, от мусора и сорной растительности в летнее время) | в течение всего периода | администрация сельсовета |
| 8 | Поддержание в постоянной готовности пожарной емкости в д.Ладыгино | в течение всего периода | администрация сельсовета |
| 9. | Обеспечить населённые пункты муниципального образования дополнительными пожарными гидрантами в соответствии с требованиями пожарной безопасности:  - с. Каировка  ул. Луговая, д. № 21,  ул. Мальцева , д. № 19, №53, №79;  ул. Молодежная, д. № 12;  ул. Центральная, д. № 19, № 45;  ул. Новая, д. № 2,  ул. Заречная, д. № 1, № 11, № 27  с.Екатериновка | 2024-2030 годы  2024г.  2025г.  2026г.  2027г.  2029г.  2030г.  до 2030г. | администрация сельсовета |
| 10. | Проверять состояние водопроводной сети в с.Екатериновка (определить степень изношенности сети, участки с пониженным давлением) | в течение всего периода | администрация сельсовета совместно с «Коммунсервис»  (по согласованию) |